## Slide 1
Precast Modular Product
Master Plan Package 01–13 · คอนกรีตน้ำหนักเบา 1,200 kg/m³ · Prototype 01 Type 2 Senior Living
MODULAR LIVING
THAILAND
SENIOR LIVING

## Slide 2
Executive Summary
บริษัทของเราเป็นเจ้าของ IP ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ วิศวกรรม แบรนด์ การขาย และสัญญาลูกค้าอย่างครบถ้วน โดย Manufacturing Partner มีหน้าที่ผลิตเฉพาะจาก Released Order ที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
Platform มาตรฐาน
70–80% เป็น Standard Platform ที่ควบคุมต้นทุนและระยะเวลาได้แม่นยำ
Configurable ยืดหยุ่น
20–30% สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า ภายในกรอบที่กำหนด
Pilot 5 Orders
เริ่มต้นด้วย 5 คำสั่งซื้อนำร่อง เพื่อพิสูจน์ระบบและสร้างความเชื่อมั่น
2

## Slide 3
สถาปัตยกรรม 13 Package
โครงสร้าง Master Plan แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่รากฐานผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการขยายระบบดิจิทัล
ห่วงโซ่ข้อมูลเริ่มต้นจาก Product Code → Engineering Release → Customer Contract → Production Record → QC Inspection → Warranty
3

## Slide 4
Business Model
โมเดลธุรกิจออกแบบให้บริษัทของเราควบคุมคุณค่าหลักทั้งหมด ขณะที่ Partner มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการผลิต และลูกค้าไม่สามารถติดต่อโรงงานโดยตรงได้
บริษัทของเรา — ควบคุม
Intellectual Property (IP)
Configuration และ Engineering Release
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและสัญญา
การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงทุกรายการ
Manufacturing Partner — จัดหา
ข้อมูลวัสดุและกระบวนการผลิต
Tooling และ Production Records
Factory QC และ NCR Management
ความสามารถในการผลิตตามสั่ง
การเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าต้องผ่านบริษัทเท่านั้น — ไม่มีการติดต่อโรงงานโดยตรง
4

## Slide 5
Package 01: Common Platform
แกนกลางของระบบ Precast Modular ทั้งหมด Package 01 กำหนดมาตรฐานร่วมที่ทุก Product Type ต้องใช้ร่วมกัน เพื่อให้การผลิตและการประกอบเป็นไปอย่างแม่นยำและสอดคล้องกัน
โครงสร้างและมิติ
Dimensional Grid, Structural Family, Joints, Lifting Points และ Foundation Interface
Openings & Wet Core
ตำแหน่งช่องเปิด, Wet Core Zone และ MEP Zones มาตรฐาน
Waterproofing & Tolerance
ระบบกันน้ำและค่าความเผื่อทางวิศวกรรมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
QR Traceability
ระบบติดตามผลิตภัณฑ์ด้วย QR Code ครบทุก Module
5

## Slide 6
Package 01: Product Types
ระบบแบ่ง Product Type ออกเป็น 3 ระดับหลักและ 3 ระดับ Custom เพื่อตอบโจทย์ตลาดที่หลากหลาย
1
Type 1 — Essential
ควบคุมต้นทุนและระยะเวลาผลิต เหมาะสำหรับตลาด Mass Market
2
Type 2 — Elderly & Comfort
ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ เน้น Accessible Design และความยืดหยุ่นในการใช้งาน — Prototype 01
3
Type 3 — Signature
เพิ่ม Premium Façade และ Roof Design สำหรับตลาด High-End
4
Custom Levels
Cosmetic / Configurational / Engineered Custom — ปรับแต่งตามขอบเขตที่กำหนด
6

## Slide 7
Package 02: Partner Model
ทุก Manufacturing PO ต้องอ้างอิงข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด และสัญญา Partner ต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดก่อนเริ่มผลิต
Manufacturing PO ต้องระบุ
Product Code และ Revision ที่ได้รับอนุมัติ
Quantity, Delivery Schedule และเงื่อนไข Inspection
อ้างอิง Released Engineering Package เท่านั้น
สัญญา Partner ครอบคลุม
IP Ownership และ Data Rights
Tooling Ownership
QA, NCR และ Warranty
Production Capacity Commitment
Non-Circumvention Clause
7

## Slide 8
Package 02 & 04: Investment and Evidence
ก่อนใช้งบประมาณ Prototype ต้องตกลงเงื่อนไขสำคัญให้ครบ และ Package 04 ใช้ระบบ Material Test Report (MTR) พร้อม Risk Register และ Prototype Gate เพื่อควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ
ตกลงก่อนเริ่มลงทุน Prototype
IP และ Confidentiality Agreement
Material Data Sharing Protocol
Change Control Process
Tooling Ownership
Test Data Rights
Prototype Cost Allocation
Package 04 — Evidence Framework
01
MTR-001–024
Material Test Reports ครบทุกองค์ประกอบ
02
Risk Register
บันทึกและติดตามความเสี่ยงตลอดโครงการ
03
Prototype Gates
จุดตรวจสอบก่อนผ่านแต่ละขั้นตอน
8

## Slide 9
Package 03: ต้นทุนและราคา
การกำหนดโครงสร้างต้นทุนและราคาขายสำหรับ Package 03 ครอบคลุมทุกองค์ประกอบตั้งแต่การผลิตในโรงงานจนถึงการส่งมอบ โดยต้องใช้ข้อมูลจาก Package 08 เพื่อให้การคำนวณมีความสมบูรณ์
1

## Slide 10
10 · Package 04: การควบคุมหลักฐาน
EVIDENCE CONTROL
การควบคุมหลักฐานครอบคลุมทะเบียนทดสอบวัสดุ (MTR-001–024) ทะเบียนความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ ประตูการพิสูจน์ต้นแบบ และคำขอข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ โดยต้นแบบต้องสร้างหลักฐานใน 5 ด้านหลัก
Technical
หลักฐานด้านวิศวกรรมและโครงสร้าง
Manufacturing
หลักฐานด้านกระบวนการผลิต
Cost
หลักฐานด้านต้นทุนและราคา
Customer
หลักฐานด้านลูกค้าและตลาด
Marketing
หลักฐานด้านการตลาด
2

## Slide 11
11 · Package 05: การวางตำแหน่งต้นแบบ
TYPE 2 · SENIOR LIVING
ต้นแบบถูกกำหนดเป็น Type 2 Senior Living สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและที่พักพรีเมียมขนาดกะทัดรัด ครอบคลุมรูปแบบการใช้งาน 5 ประเภทหลัก ได้แก่ บ้านผู้สูงอายุ บ้านสวน เรือนรับรอง วิลล่ารีสอร์ท และที่พักพรีเมียมขนาดเล็ก แนวทางการออกแบบยึดแนวคิด Warm Modern — สงบ พรีเมียม และเข้าถึงได้ โดยปราศจากรูปลักษณ์แบบโรงพยาบาล
3

## Slide 12
12 · Package 05: การกำหนดค่าโมดูล
CONFIGURATION
ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary)
จำนวนโมดูล
2 โมดูล ขนาดโมดูลละ 3 × 6 ม. (โดยประมาณ)
พื้นที่รวม
Footprint ประมาณ 6 × 6 ม. · พื้นที่ใช้สอยปิดล้อม 34–36 ม²
ผู้พักอาศัย
ชั้นเดียว รองรับ 1–2 คน
ฟังก์ชันหลัก
ห้องนอน · ห้องน้ำ Accessible · ห้องนั่งเล่น · Pantry · Wet Core รวมกลุ่ม
โมดูล A 3×6 ม.
โมดูล B 3×6 ม.
Footprint 6×6 ม.
Wet Core กลาง
4

## Slide 13
13 · Package 06: ตัวเลือกแนวคิดการออกแบบ
CONCEPT OPTIONS
เปรียบเทียบตัวเลือก 3 แนวคิดในด้านการหมุนเวียนพื้นที่ ความเป็นส่วนตัว การจัดกลุ่ม Wet Core ความซับซ้อนในการผลิต การขนส่ง และต้นทุน โดย Option 1 ได้รับการคัดเลือกเป็น Reference Direction
Option 1 · Comfort & Function ✓
การหมุนเวียนชัดเจน ความสัมพันธ์ห้องนอน-ห้องน้ำดี เรขาคณิตเรียบง่าย แนวทางที่เลือก
Option 2 · Open Living
พื้นที่โล่งกว้าง เปิดโล่ง แต่ความเป็นส่วนตัวและความซับซ้อนในการผลิตสูงกว่า
Option 3 · Courtyard / Signature
เอกลักษณ์โดดเด่น มีลาน Courtyard แต่ต้นทุนและความซับซ้อนสูงสุด
5

## Slide 14
14 · Package 06: แนวทางที่เลือก
SELECTED DIRECTION · OPTION 1
เหตุผลในการเลือก
การหมุนเวียนภายในชัดเจน ไม่ซับซ้อน
ความสัมพันธ์ห้องนอน-ห้องน้ำที่ดี เหมาะกับผู้สูงอายุ
บริการรวมกลุ่ม ลดความซับซ้อนงานระบบ MEP
เรขาคณิตเรียบง่าย เอื้อต่อการผลิตและขนส่ง
แนวทางภายนอก
Warm Modern
ไม้ธรรมชาติ โทนอุ่น เส้นสะอาด
Tropical Neutral
สีทราย ชาร์โคล เข้ากับภูมิอากาศไทย
Package 06 ยังต้องการชุด Controlled Drawing และ Image Set ที่สมบูรณ์
6

## Slide 15
15 · Package 07: Design Freeze A
FREEZE A · ยังไม่อนุญาตการผลิต
Freeze A กำหนดขอบเขตการออกแบบสำหรับการประสานงานวิศวกรรม โดยล็อกพารามิเตอร์หลักทั้งหมด แต่ ยังไม่เป็นการอนุญาตให้เริ่มการผลิต
1
Type 2 · 2 โมดูล
กำหนดประเภทและจำนวนโมดูลอย่างเป็นทางการ
2
Nominal Envelopes
ล็อกขนาดกรอบโมดูลโดยประมาณ
3
Single Storey · Step-Free
ยืนยันชั้นเดียว เส้นทางปราศจากขั้นบันได
4
Grouped Wet Core
ล็อกตำแหน่งกลุ่มงานเปียกและ Reference Plan
Freeze A เป็นจุดควบคุมสำคัญเพื่อให้ทีมวิศวกรรม โครงสร้าง และ MEP สามารถเริ่มประสานงานรายละเอียดได้อย่างมั่นใจ
7

## Slide 16
16 · Package 07: วิศวกรรมและการตรวจสอบ
ENGINEERING CHECKS
กรณีที่ต้องตรวจสอบ (Load Cases)
1
In-Service
สภาวะการใช้งานปกติ
2
Lifting & Transport
การยก การขนส่ง และการรองรับชั่วคราว
3
Installation & Foundation
การติดตั้งและฐานราก
จุดควบคุมหลัก (Control Points)
น้ำหนักและช่องเปิด
ควบคุม Weight Budget และขนาด Openings ทุกจุด
Joint J01 · Four-Point Lifting
การเชื่อมต่อโมดูลและจุดยกสี่จุดต้องผ่านการคำนวณ
MEP Penetrations & Tolerances
รูท่อระบบ MEP และค่าพิกัดความเผื่อต้องได้รับการควบคุม
8

## Slide 17
Package 08: BOM โครงสร้างรายการวัสดุ
Bill of Materials ครอบคลุม 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ B01–B20 สำหรับโครงสร้างอาคาร และ C01–C09 สำหรับต้นทุนโครงการโดยรวม ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่เปลือกอาคารจนถึงการส่งมอบหน้างาน
B01–B20 | โครงสร้างอาคาร
Shell & Reinforcement
เปลือกอาคาร, โครงเสริมแรง, Embeds และระบบยก (Lifting)
Joints & Envelope
รอยต่อโครงสร้าง, ผนังกันความร้อน และระบบฉนวน
Interiors & MEP
ห้องน้ำ, ครัว, ระบบไฟฟ้า-ประปา-เครื่องกล และงาน QA/QC
Tooling & Factory
เครื่องมือผลิต และค่าใช้จ่าย Overhead โรงงาน
C01–C09 | ต้นทุนโครงการ
Transport & Crane
ค่าขนส่ง, ค่าเครน และการวางฐานราก (Foundation)
Site & Engineering
งานหน้างาน, งานวิศวกรรม และการทดสอบ (Testing)
Sales & Warranty
ต้นทุนการขาย, การรับประกัน และค่า Contingency สำรอง
1

## Slide 18
Package 08: Cost Validation กระบวนการตรวจสอบต้นทุน
กระบวนการ Cost Validation เป็นด่านควบคุมคุณภาพทางการเงิน ก่อนที่ราคาจะถูกเผยแพร่สู่ตลาด ทุกขั้นตอนต้องผ่านการอนุมัติจาก Commercial Gate
เผยแพร่ราคา
อนุมัติผู้บริหาร
คำนวณต้นทุน
ข้อมูลพันธมิตร
Partner Input
Unit Rates, Quotations, Lead Times, Assumptions และ Exclusions
Cost Calculation
ทีมต้นทุนคำนวณ Delivered Cost รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Gross Margin
ฝ่ายบริหารกำหนด Gross Margin เป้าหมายอย่างเป็นทางการ
Commercial Gate
เผยแพร่ราคาได้ก็ต่อเมื่อผ่าน Validation และ Gate เท่านั้น
2

## Slide 19
Package 09: Unit Economics เศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย
ตัวเลขทั้งหมดในการ์ดนี้เป็น Placeholder — ยังไม่ใช่ราคาจริง รอการยืนยันจาก Cost Validation
1.00M
Base Price (THB)
ราคาฐานก่อนรวม Options
0.70M
Variable Cost (THB)
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
30%
Gross Margin
อัตรากำไรขั้นต้น
3.00M
Initial Investment (THB)
เงินลงทุนเริ่มต้น (Placeholder)
สถานการณ์รวม Options
Revenue พร้อม Options
1.10M THB รายรับรวมตัวเลือกเสริม
Cost พร้อม Options
0.76M THB ต้นทุนรวมตัวเลือกเสริม
Contribution Margin
0.34M THB กำไรส่วนเพิ่มหลังรวม Options
3

## Slide 20
Package 09: Scenarios การวิเคราะห์สถานการณ์
ตัวเลขทั้งหมดเป็น Placeholder — ยังไม่ใช่ค่าจริง
จุดคุ้มทุน (Break-even)
~10 Units
คืนทุน Initial Investment
~14 Units
คืนทุนรวม Year 1 Fixed Cost
ปริมาณขาย 5 ปี (Units)
Conservative
128 หน่วย
Base Case
360 หน่วย
Upside
710 หน่วย
การทดสอบ Downside
Price −10%
ทดสอบผลกระทบเมื่อราคาขายลดลง 10% จากฐาน
Cost +10%
ทดสอบผลกระทบเมื่อต้นทุนสูงขึ้น 10% จากฐาน
4

## Slide 21
Package 10: Go-to-Market กลยุทธ์สู่ตลาด
นำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Configured Product ควบคู่กับ Site-specific Services เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างครบวงจร
Product Portfolio
01
Base Product
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานพร้อมเข้าอยู่
02
Options
ตัวเลือกเสริมที่ลูกค้าปรับแต่งได้
03
Site Package
งานระบบและโครงสร้างพื้นฐานหน้างาน
04
Professional Services
บริการวิศวกรรมและการออกแบบ
05
Engineered Custom
งานออกแบบพิเศษตามความต้องการเฉพาะ
กลุ่มตลาดเป้าหมาย
Senior Living
ที่พักผู้สูงอายุคุณภาพสูง เน้น Accessibility และ Safety
Garden Home & Guest House
บ้านสวน บ้านพักแขก และ Resort Premium
Premium Compact Residence
ที่พักอาศัยพรีเมียมขนาดกะทัดรัด ในทำเลศักยภาพ
5

## Slide 22
Package 10: Customer Journey เส้นทางลูกค้า
กระบวนการทั้งหมด 14 ขั้นตอน ตั้งแต่การรับรู้แบรนด์จนถึงการแนะนำต่อ โดยมีการประเมินสถานะหน้างานเป็น GREEN / AMBER / RED เพื่อควบคุมความเสี่ยงก่อนทำสัญญา
🟢 GREEN
หน้างานพร้อม ดำเนินการได้ทันที
🟡 AMBER
ต้องแก้ไขเงื่อนไขก่อนอนุมัติ
🔴 RED
หน้างานไม่ผ่าน ระงับการดำเนินการ
6

## Slide 23
Package 11: Sales Toolkit ชุดเครื่องมือขาย
ชุดเอกสารและเครื่องมือ ST01–ST12 ออกแบบให้ข้อมูลไหลเวียนต่อเนื่องโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ ลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพทีมขาย
1
ST01–ST03
Product Page แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์, Needs Analysis แบบสอบถามความต้องการ, Showroom Guide คู่มือห้องตัวอย่าง
2
ST04–ST06
Site Assessment แบบประเมินหน้างาน, Configuration Tool เครื่องมือเลือก Spec, Budget Quote ใบเสนอราคาเบื้องต้น
3
ST07–ST09
Scope Matrix ตารางกำหนดขอบเขต, Change Order ใบสั่งเปลี่ยนแปลงงาน, Handover Checklist รายการตรวจรับมอบ
4
ST10–ST12
Warranty Register ทะเบียนการรับประกัน, CRM ระบบจัดการลูกค้า, Claims Register ทะเบียนข้อร้องเรียน
ข้อมูลต้องไหลต่อเนื่องระหว่างเครื่องมือทุกชิ้น — ห้ามพิมพ์ข้อมูลซ้ำในระบบใดก็ตาม
7

## Slide 24
Package 11: Commercial Control การควบคุมเชิงพาณิชย์
กรอบการควบคุมเชิงพาณิชย์แบ่งต้นทุนและขอบเขตออกอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ควบคุมการเปลี่ยนแปลง และรักษาความสมบูรณ์ของราคาตลอดโครงการ
การแบ่งหมวดต้นทุน
แยก Base, Options, Site และ Services ออกจากกันอย่างชัดเจน ทุกหมวดมีราคาและเงื่อนไขที่ระบุไว้แยกต่างหาก ป้องกันการรวมต้นทุนที่คลุมเครือ
Scope Matrix
เอกสารกำหนดขอบเขตงานที่ ระบุชัดว่ารวม (Included) และ ไม่รวม (Excluded) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทภายหลังการลงนามสัญญา
Change Order
ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องผ่าน Change Order อย่างเป็นทางการ ควบคุมทั้ง ราคา, ระยะเวลา และ รอบการแก้ไข ก่อนดำเนินการ
Claims Register
ทะเบียนข้อร้องเรียนป้องกันการให้คำมั่นสัญญาทางการตลาดที่ไม่มีเอกสารสนับสนุน รักษาความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงทางกฎหมาย
8

## Slide 25
Package 12: Manufacturing Workflow
กระบวนการผลิตครบวงจร ตั้งแต่ MO-00 ถึง MO-14 ครอบคลุมทุกขั้นตอนสำคัญ — ตั้งแต่การส่งมอบงานจากฝ่ายขาย การลงทะเบียน การตรวจสอบหน้างาน การ Design Freeze การอนุมัติการผลิต การจัดซื้อ งานก่อนเทคอนกรีต การหล่อ การถอดแบบ งาน MEP การทดสอบ FAT การจัดส่ง การขนส่ง การติดตั้ง การส่งมอบ และการรับประกัน
MO-14 ส่งมอบ & รับประกัน
MO-10 MEP & FAT
MO-07 งานก่อนเทา
MO-04 Design Freeze
MO-00 ส่งมอบงาน
1

## Slide 26
Package 12: Gates และ Traceability
ระบบควบคุมคุณภาพด้วย Gate G0–G8 ตั้งแต่ Commercial Accepted จนถึง Handover Accepted ทุก Gate ต้องผ่านการอนุมัติก่อนดำเนินงานต่อ หลักการสำคัญ: No Release, No Work
Order & Module
Customer Order
Manufacturing Order
Module Serial
Product Code
Design & Material
Drawing / BOM Revision
Material Lot
Concrete Batch
Inspection & Test
Inspection Record
NCR
FAT / SAT
Closure
Warranty Record
Gate Sign-off G8
หลักการสำคัญ: No Release, No Work — ทุกขั้นตอนต้องผ่าน Gate ก่อนดำเนินการต่อ
2

## Slide 27
Package 12: Quality และ Logistics
ITP — Inspection & Test Plan
ตรวจสอบครอบคลุมทุกจุดวิกฤต ได้แก่ วัสดุ แบบหล่อ เหล็กเสริม งาน Embeds งานก่อนเทคอนกรีต คอนกรีต การถอดแบบ มิติ งาน MEP Envelope และ FAT
ระดับ NCR
Critical
หยุดงานทันที
Major
แก้ไขก่อนส่งมอบ
Minor
บันทึกและติดตาม
Logistics — จุดควบคุมหลัก
Route Planning
วางแผนเส้นทางและข้อจำกัด
Restraint & Crane
ระบบยึดและลิฟต์
Ground & Weather
สภาพพื้นและสภาพอากาศ
Exclusion Zone
เขตห้ามเข้าในพื้นที่ติดตั้ง
3

## Slide 28
Package 13: Proposed Digital Toolkit
PROPOSED
แปลงแบบฟอร์ม MOF-01–MOF-20 ให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมการบันทึกผ่านมือถือ ระบบสิทธิ์ และ Audit Trail ครบถ้วน
Digital Order Register
ระบบลงทะเบียนคำสั่งผลิตดิจิทัล พร้อม Module QR และ Revision Control
Digital Traveler & ITP
ใบติดตามงานและแผนตรวจสอบแบบดิจิทัล บันทึกได้ทุกจุดผ่านมือถือ
NCR & FAT Records
บันทึก Non-Conformance และผล FAT แบบ Real-time พร้อม Audit Trail
Dispatch & Warranty
ติดตามการจัดส่ง SAT และบันทึกการรับประกันแบบดิจิทัลครบวงจร
4

## Slide 29
Package 13: Dashboard
มุมมองผู้บริหาร ครอบคลุม Gate G0–G8 ตำแหน่ง Module ทุกชิ้น และ Planned vs. Actual Milestones ทุก Traffic Light มาจากข้อมูล Source Records จริง
🟢 GREEN
ดำเนินตามแผน ไม่มีปัญหาคั่งค้าง
🟡 AMBER
มีความเสี่ยง ต้องติดตามและแก้ไข
🔴 RED
เกินแผน ต้องการการตัดสินใจระดับผู้บริหาร
KPI หลักที่แสดงใน Dashboard
ต้นทุน vs. แผน และ NCR Count
First-Pass Yield และ Dispatch Status
สถานะหน้างาน
Site Readiness และ Punch List
Warranty Status ทุก Module
5

## Slide 30
Pilot: 5 Orders และแผน 30-60-90 วัน
1
Order 1
Shadow — เรียนรู้กระบวนการจริง
2
Order 2
Controlled — ควบคุมและปรับปรุง
3
Order 3
Cost & Time Baseline — กำหนดฐาน
4
Order 4
Stability — ทดสอบความเสถียร
5
Order 5
Scale Readiness — พร้อมขยาย
30 วันแรก
Freeze & Qualify — ยืนยันแบบ ผลิตภัณฑ์อ้างอิง และคุณสมบัติพาร์ทเนอร์
60 วัน
Build & Validate — ผลิตและตรวจสอบ ระบบ ITP, NCR และ Digital Toolkit
90 วัน
Pilot & Decide — สรุปผล Pilot และตัดสินใจขยายระดับการผลิต
6

## Slide 31
Management Decisions — สิ่งที่ต้องตัดสินใจ
ผู้บริหารต้องยืนยันและอนุมัติประเด็นสำคัญเหล่านี้เพื่อให้ Pilot ดำเนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1
ยืนยัน Reference Product
กำหนดผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่จะใช้เป็นฐานการผลิตและการวัดผล
2
ปิดข้อตกลงกับ Manufacturing Partner
สรุปเงื่อนไขและลงนามสัญญากับพาร์ทเนอร์การผลิต
3
อนุมัติ Engineering Basis และแทนที่ตัวเลข Placeholder
ยืนยันฐานวิศวกรรมและแทนที่ค่าประมาณด้วยตัวเลขจริง
4
แต่งตั้ง Product Owner, Order Manager และ Gate Approvers
กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนในทุกระดับของกระบวนการ รวมถึงยืนยัน Brand และ Showroom
7

## Slide 32
Product Vision — ภาพอนาคตที่ต้องการ
เมื่อระบบสมบูรณ์ ทุกคนในห่วงโซ่คุณค่าจะมองเห็นข้อมูลที่ต้องการ — ก่อนการตัดสินใจขยายกิจการ
ลูกค้าเลือกจาก Platform ที่ชัดเจน
ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างชัดเจน ไม่สับสน พร้อม Configuration ที่ควบคุมโดยฝ่าย Design
โรงงานใช้ BOM, Traveler และ ITP
กระบวนการผลิตมีเอกสารครบถ้วน ลดความผิดพลาด เพิ่มความสม่ำเสมอในทุกชิ้นงาน
ทุก Module มี Serial และ QR
ติดตามได้ตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่ออกแบบ ผลิต ส่งมอบ จนถึงการรับประกัน
บริษัทเห็นต้นทุน คุณภาพ Lead Time และ Warranty
ข้อมูลจริงจาก Source Records พร้อมก่อนตัดสินใจขยายระดับการผลิตอย่างมั่นใจ
8